마케팅 업무 전용 브라우저

기획서 — 사용 환경 정의와 개발 방향

(주)글로벌비전 · 마케팅 · 2026년 9월

이 문서는 두 가지 목적으로 작성되었습니다. ① 담당자가 매일 어떤 화면을, 어떤 계정으로, 무슨 목적으로, 얼마나 반복해서 쓰는지 정의합니다. ② 그 업무를 대신할 전용 브라우저를 어떤 방향으로 만들지 제안하고, 개발 AI에게 넘길 지시문을 담습니다. 기술 명세 전문은 별첨 MD 파일(광고업무_전용브라우저_요구사항(AI용).md)에 있습니다. 이 문서에는 아이디·비밀번호를 적지 않습니다.

목차

1. 한 장 요약

2. 현재 업무 흐름과 병목

3. 사용 페이지·계정·메뉴 정의

4. 반복 업무 정의 — 취지와 반복성

5. 브라우저가 해야 할 일

6. 보안 원칙 — 자체 개발의 이유

7. 회사 로컬 AI 기반과의 연결

8. 개발 진행 방식과 단계

9. 기대 효과 — 측정 기준

10. 개발 AI에게 입력할 지시문

부록. 함께 전달하는 자료

1. 한 장 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇을 | 마케팅 담당자가 매일 쓰는 광고 매체 화면(네이버·구글·카카오·모비온·애널리틱스·사내 GV-ONE)을 한 브라우저 안에서 상시 로그인 상태로 두고, 사람이 하던 클릭·입력·조회·값 읽기를 기록·재생하는 업무 전용 브라우저 |
| 왜 | 시중 AI 브라우저는 가능성을 보여줬지만, 우리 목적에 100% 맞지 않고 무엇보다 회사 PC의 인증서·비밀번호를 외부 제작 프로그램에 맡길 수 없습니다. 자체 개발이 맞습니다 |
| 제1 원칙 | 이 브라우저를 통해 담당자의 컴퓨터를 통제할 수 있어야 합니다. 마케팅은 첫 적용 분야이고, 이후 전사 자동화 허브로 확장합니다 |
| 가장 먼저 없어질 일 | 네이버 애널리틱스 화면 12장을 매일 사람이 기간 넣고 조회 눌러 캡처하는 일. 이 과정에서 실제 오기입 사고가 여러 번 있었습니다 |
| 개발 방식 | 이 기획서 → 기능 단위 상세 정의서 → 로컬 코딩 에이전트 그룹에 분할 발주. 윈도우 먼저, 이후 맥 |
| 보안 | 비밀번호는 PC 금고에만. 화면 조회는 자동, 광고비가 실제로 움직이는 변경은 항상 사람 승인 후 외부 클라우드 AI와는 격리 창 하나(단일 보안 통로)로만 통신하고, 내부 자료는 문지기가 가명 처리한 뒤에만 내보냅니다. |

2. 현재 업무 흐름과 병목

담당자의 하루 광고 업무는 아래 순서로 돌아갑니다. 서버 수집과 엑셀 기입은 이미 자동화되어 있고, 사람이 남아 있는 구간은 화면을 눈으로 확인하고 캡처하는 부분입니다.

| 단계 | 현재 방식 | 병목 |
| --- | --- | --- |
| ① 데이터 수집 | 사내 서버가 매체 API로 새벽·아침 자동 수집 (매일 07:45·08:05 재확정) | 없음 — 자동화 완료 |
| ② 화면 확인 | 매체 관리자 화면을 브라우저로 열어 눈으로 확인 | 계정 7개+ 로그인 유지, 탭 전환 |
| ③ 수동 캡처 | 네이버 애널리틱스는 API가 없어 매일 12화면을 기간 입력→조회→캡처해 AI에 전달 | 조회 미클릭·중복 캡처·기간 실수 사고 발생 |
| ④ 엑셀 기입 | AI가 로컬 승인 도구로 두 엑셀에 기입, 되읽기 검증 | 없음 — 자동화 완료 |
| ⑤ 검증 | 화면 값 ↔ API ↔ 서버 DB ↔ 시트 4자 대조 | 사람이 화면을 읽어 1원 차이를 발견하는 구간 |
| ⑥ 분석·전략 | 키워드·그룹·순위 분석, GV-ONE 목표설정에서 AI 추천 승인 | 화면과 데이터를 오가며 판단 |
| ⑦ 콘텐츠 | 보도문·블로그 소재 제작 | 자료 조사와 화면 참조 반복 |

3. 사용 페이지·계정·메뉴 정의

아이디·비밀번호는 이 문서에 없습니다. 계정 목록은 별도 인벤토리 엑셀에, 비밀번호는 담당자 PC의 Windows 자격 증명 금고에 'GV/매체/브랜드/역할' 이름으로 보관합니다. 등록은 기존 계정 엑셀을 읽는 스크립트가 한 번에 처리하고, 브라우저는 그 이름으로만 금고를 참조합니다. 신규 계정을 추가로 등록할 때는 로컬 AI가 절차를 맡고, 비밀번호 값은 별도 마스킹 입력 팝업으로만 받아 어떤 기록에도 남지 않게 합니다.

| 매체·시스템 | 주소 | 계정 구조 | 주로 쓰는 메뉴 | 빈도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 네이버 검색광고 | ads.naver.com | 관리자 1계정(썬볼트 검색광고 계정)으로 로그인 → 운영 계정 7개로 전환. 한 계정 안에 여러 제품군 캠페인이 함께 있음(예: 코리아텍 계정 안의 스타배터리) | 전체 캠페인(노출·클릭·총비용), 비즈머니, 광고그룹·키워드 순위 | 매일 |
| 네이버 애널리틱스 | analytics.naver.com | 1계정 · 사이트 2개(썬볼트배터리, 코리아테크) | 사이트현황, 방문체류시간 — API 없음 | 매일 (12화면) |
| 구글 애즈 | ads.google.com | 관리(MCC) 1계정(마케팅팀 통합 계정)으로 로그인 → 광고 계정 7개 전환. 코리아팩·굿프라이스 2계정만 별도 로그인 | 캠페인 목록(어제 기준 비용·노출·클릭), 계정 총계 | 매일 |
| 카카오 키워드광고·모먼트 | 카카오 광고 관리자 | 공용 계정 1개로 진입 → 썬볼트·코리아팩·제주 3그룹 전환(키워드광고·모먼트). 모먼트는 계정 1개를 캠페인명으로 브랜드 분리 | 캠페인 보고서 | 매일 |
| 모비온 | 모비온 관리자 | 1계정, 캠페인명으로 5개 브랜드 분리 | 집행 현황·잔액 | 매일 |
| GV-ONE (사내) | 사내망 menu10 | 사내 계정 | 마케팅 대시보드·목표설정(AI 추천→승인)·성과분석·키워드 인텔리전스 | 매일 |
| 인스타그램·유튜브 | — | 미운영, 확장 검토 | 채널 개설 시 같은 체계로 편입 | 향후 |

4. 반복 업무 정의 — 취지와 반복성

| 반복 업무 | 빈도 | 취지 | 브라우저가 대신할 부분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아침 수집 확인 | 매일 | 그날 기입 근거가 준비됐는지 | 서버 로그 자동 확인·표시 |
| 기간 확인 | 매일 | 공휴일·회계 기간 변경 시 오기입 방지 | 기준일·주간·월간 계산 후 사람에게 확인 |
| 광고비 세트 기입 | 매일 | 두 엑셀에 전일 실적 확정 | 기존 도구 호출, 결과 표시 |
| 애널리틱스 기입 | 매일 | API 부재를 사람이 메우는 구간 | 화면 자동 조회·값 추출 → 캡처 불필요 |
| 화면-시트 대조 | 매일 | 비용 1원 차이도 원인 규명 | 옆 패널에 서버 값 나란히 표시 |
| 급등·정지 확인 | 매일 | 예산 소진·경쟁 입찰 조기 발견 | 전일 대비 변동 자동 표시 |
| 입찰가 최신화 효과 | 주 1회± | 상한 내 자동 입찰이 의도대로 작동했는지 | 변경 전후 비교표 생성 |
| 키워드·그룹 분석 | 주 1회± | 가치 높은 그룹이 밀리는지 판단 | 화면 순회 추출 → 엑셀 |
| 회계 기간 관리 | 월 1회 | 서버 계산과 시트 라벨 일치 | 앵커 입력 화면 |
| 콘텐츠 제작 | 수시 | 브랜드 분리 원칙 준수 | 참조 화면 스냅숏 고정 |

5. 브라우저가 해야 할 일

기술 용어 없이 풀어 쓴 것입니다. 정확한 명세는 별첨 MD의 F1~F8입니다.

| 기능 | 쉽게 말하면 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| ① 프로필·화면 세트 | 매체마다 로그인 상태를 계속 유지하고, '아침 브리핑' 버튼 하나로 필요한 화면을 전부 연다 | 필수 |
| ② 액션 기록·스킬 | 사람이 한 번 해 보인 클릭·입력 순서를 저장해 두고 이름으로 다시 실행한다. 로그인도 포함. 비밀번호는 금고에서 꺼내 쓰되 화면에 보이지 않는다 | 필수 (제1 원칙) |
| ③ 화면 값 자동 읽기 | 애널리틱스처럼 API가 없는 화면은 브라우저가 기간을 넣고 조회를 누르고 숫자를 읽어 온다. 조회가 실제로 됐는지 세 곳을 확인한 뒤에만 값을 내보낸다 | 필수 (최우선) |
| ④ 옆 패널 대조 | 매체 화면을 보고 있으면 옆에 같은 계정·기간의 서버 값이 붙어서 차이가 바로 보인다. 비용 차이는 항상 경고 | 필수 |
| ⑤ AI 패널 | 브라우저 안에서 AI에 명령하고, 지금 화면 값을 버튼 하나로 AI에 넘긴다 | 필수 |
| ⑥ 기록·증빙 | 언제 어느 화면에서 어떤 값을 읽었는지 전부 남긴다. 구글처럼 나중에 값이 바뀌는 매체에서 '그때 얼마였나'를 증명한다. 기록은 회사 표준 로컬 DB에 쌓아 자연어로 검색 | 필수 |
| ⑦ 정시 자동 실행 | 정해진 시각에 화면 세트를 돌려 값을 받아 둔다. 실패하면 재시도 말고 사람에게 알린다 | 권장 |
| ⑧ 분석·콘텐츠 보조 | 기간 비교표, 화면 표 → 엑셀 내보내기, 참조 화면 고정 | 권장 |

6. 보안 원칙 — 자체 개발의 이유

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 금고 | 비밀번호·인증서·API 키는 PC의 자격 증명 금고에만. 화면·기록·AI 패널 어디에도 평문으로 나오지 않는다 |
| 로컬 완결 | 데이터·모델·기록은 PC와 사내 서버 안에서만. 브라우저 자체는 외부 전송 없음. 외부 클라우드 AI를 써야 할 때는 아래 '단일 통로'만 사용 |
| 읽기와 쓰기 구분 | 조회·화면 이동·값 읽기는 자동. 입찰가 변경·광고 ON/OFF·결제처럼 돈이 움직이는 일은 항상 사람 승인 후 |
| 엑셀 보호 | 브라우저가 엑셀을 직접 쓰지 않는다. 기존 승인 도구를 부르고, 수식·서식은 건드리지 않는다 |
| 없으면 없다 | 값이 없으면 빈칸으로 두고 보고한다. 다른 기간 값을 당겨오거나 추정하지 않는다 |
| 사내 시스템 범위 | GV-ONE은 지정된 마케팅 메뉴만 접근 |
| 단일 통로 | 외부 클라우드 AI(클로드·코덱스·그록)와의 통신은 로컬 파일·터미널이 차단된 격리 창 하나만 담당. 내부 자료를 외부에 물을 때는 문지기(등급 판정·가명 치환)를 거친다 (2026-09-16 정책) |
| 정보 등급제 | 서버에서 온 정보는 2급(브랜드명을 가명으로 바꾸고 숫자는 유지), 아이디·비밀번호·키 등 보안 정보는 1급(무조건 차단), 글자가 적은 이미지는 3급(즉시 통과). 엑셀은 전달 직전 민감정보 재검사 |
| 해제 권한 | 보안 설정의 해제·변경은 담당자가 직접 입력한 명령만 유효. AI가 작업 중 임의로 풀 수 없다. 막히면 문제·필요한 해제·해제 시 유출 범위 세 가지를 보고하고 승인을 기다린다 |
| 캡처 표시·중단 | 화면 캡처·기록이 실행되는 동안 화면 맨 위에 '화면 스캔 중' 배너를 항상 띄우고, 배너 클릭이나 트레이 스위치로 즉시 중단할 수 있어야 한다 |

7. 회사 로컬 AI 기반과의 연결

회사 방향대로 직원 PC의 GPU(11GB)에 로컬 AI 기반을 갖춥니다. 2026년 9월 16일 기준 지식 창고(Qdrant), 모델 실행기, AI 지휘 허브까지 설치·가동을 확인했습니다. 브라우저의 작업 기록과 화면 값은 이 기반에 쌓여, '지난달 이맘때 이 화면 값이 얼마였나' 같은 질문에 답할 수 있게 됩니다.

| 구성 | 표준 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 모델 실행기 | LM 스튜디오 (PC 내부 전용) | 로컬 AI 모델을 GPU에 올려 실행 — 2026-09-16 설치·가동 확인 |
| AI 지휘 허브 | 헤르메스 — 내부 창·외부 창·문지기 3개 창 | 브라우저 AI 패널이 연결되는 곳. 내부 창은 로컬 자료 전담, 외부 창은 클라우드 AI 전담(로컬 접근 차단) |
| 판단 모델 | Qwen3 8B(두뇌)·1.7B(문지기)·비전 2B(화면 분석) | PC 안에서만 동작, 비용 0 |
| 기록 저장소 | Qdrant (벡터 DB) | 작업 기록·화면 값·스킬 저장과 검색 |
| 자연어 검색 | BGE-M3 임베딩 | 한국어 명령·문서 찾기 |
| 코드 검색 | Qwen 임베딩 0.6B | 스킬·화면 정의 찾기 |
| 정렬 | Qwen 리랭크 0.6B | 검색 결과 순서 정리 |
| 정형 데이터 | 기존 PostgreSQL / SQLite | 광고 실적 원장 — 브라우저는 로컬 에이전트를 통해서만 조회 |

문서(MD) 파일을 쌓아 두는 방식은 지속·반복 업무에는 맞지 않으므로 채택하지 않습니다. 기록은 DB로 갑니다.

8. 개발 진행 방식과 단계

- 이 기획서와 별첨 MD를 바탕으로 기능 단위 상세 정의서·개발 계획서를 먼저 만든다.

- 로컬 AI 허브(헤르메스, 2026년 9월 16일 가동)와 로컬 코딩 에이전트 그룹(총괄 + 작업 그룹)에 기능 단위로 나눠 발주한다. 브라우저의 AI 패널도 이 허브에 연결한다.

- 막히는 변수는 30분 단위로 총괄·담당자에게 물어 진행한다.

- '어떻게 만들어도 되는 부분'과 '우리 업무에 딱 맞아야 하는 부분'을 구분한다. 사용 환경 정의·값 읽기·대조·보안 원칙은 후자다.

- 윈도우에서 먼저 완성하고, 이후 맥으로 옮긴다.

| 단계 | 내용 | 이 단계만으로 얻는 것 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로필·화면 세트 + 애널리틱스 값 자동 읽기 | 매일 12장 캡처가 사라진다 |
| 2 | 액션 기록·스킬 + 금고 로그인 | 로그인·반복 클릭이 이름 하나로 실행 |
| 3 | 옆 패널 대조 + 기록·증빙 DB | 차이를 사람이 찾지 않아도 보인다 |
| 4 | AI 패널 + 정시 실행 + 분석 보조 | 아침 루틴이 사람 개입 없이 돈다 |
| 5 | 인스타·유튜브 등 신규 매체 편입, 맥 이식 | 베이스 확장 |

9. 기대 효과 — 측정 기준

| 지표 | 지금 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 애널리틱스 값 확보 | 수동 캡처 12장/일, 오기입 사고 발생 | 실행 1회, 오기입 0 |
| 기간 불일치 사고 | 간헐 발생(실사례 있음) | 자동 차단 — 0회 |
| 화면-데이터 불일치 발견 | 사람이 우연히 발견 | 즉시 표시 |
| 아침 화면 점검 | 탭 7개+ 수동 | 1클릭 |
| 값 시점 증빙 | 대화 기록 뒤지기 | 기록 DB 즉시 조회 |
| 작업 기록 활용 | 흩어진 파일·기억 | 자연어 검색 |

10. 개발 AI에게 입력할 지시문

아래 글을 별첨 MD 파일과 함께 개발 AI(또는 코딩 에이전트 총괄)에 그대로 붙여 넣으면 됩니다. 대괄호 부분만 상황에 맞게 바꿉니다.

당신은 마케팅 업무 전용 브라우저의 설계·구현 총괄이다. 첨부한 요구사항 정의서(MD)를 단일 기준으로 삼는다. 1. 먼저 MD의 1부(사용 환경)와 부록 A~E를 읽고, 기능 F1~F8을 기능 단위 상세 정의서와 개발 계획서로 나눠 작성해 제출한다. 각 정의서에는 화면·조작 순서·읽을 값·가드 조건·수용 기준을 포함한다. 2. 구현 순서는 MD §11의 단계를 따른다. 1단계(프로필·화면 세트·네이버 애널리틱스 값 추출)를 단독 배포 가능한 상태로 먼저 완성한다. 3. 다음은 임의로 바꾸지 않는다: 1부 사용 환경 정의 전체, F2 액션 스킬, F3 기간 가드, F4 비용 경고, 보안 원칙 S1~S4. 바꿔야 한다고 판단되면 이유를 적어 먼저 묻는다. 4. 자격 증명은 Windows 자격 증명 관리자의 'GV/매체/브랜드/역할' 항목명으로만 참조한다. 어떤 코드·로그·출력에도 비밀값을 남기지 않는다. 5. 화면 조회·값 읽기는 자동 실행하되, 광고비가 실제로 움직이는 변경(입찰가·ON/OFF·결제)은 반드시 사람 승인 단계를 둔다. 6. 값이 없으면 null로 두고 보고한다. 다른 기간 값 대입·추정 금지. 7. 부록 D의 사고 사례 T1~T12를 자동 테스트로 만들어 매 빌드마다 통과시킨다. 8. 플랫폼은 Windows 11 우선. Chromium 계열 커스텀 셸을 쓰고 브라우저 엔진은 새로 만들지 않는다. 로컬 에이전트·서버 DB 연동은 로컬 통신만 쓴다. 9. 막히는 변수가 생기면 30분 단위로 총괄/담당자에게 질문하고, 질문에는 '무엇이 막혔고, 두 가지 선택지와 각 장단점'을 비개발자가 이해할 말로 쓴다. 10. 작업 기록·추출값은 로컬 Qdrant에 적재해 자연어 검색이 가능하게 한다. MD 파일 누적 방식은 쓰지 않는다. 산출물: (1) 기능별 상세 정의서, (2) 개발 계획서(단계·담당·수용 기준), (3) 1단계 실행 파일과 테스트 결과. [기한: ____]

부록. 함께 전달하는 자료

| 자료 | 용도 | 비밀정보 |
| --- | --- | --- |
| 광고업무_전용브라우저_요구사항(AI용).md | 개발 AI에 넘기는 기술 명세 전문 (1부·2부·부록 A~F, 2026-09-16 개정판) | 없음 |
| 광고계정_인벤토리(비밀정보 없음).xlsx | 매체·브랜드·계정 종류·권한·금고 항목명 목록 | 없음 (ID·PW 열 없음) |
| 광고계정_금고매칭표(비밀정보 없음).xlsx | 금고 항목 ↔ 서버 계정 ↔ 광고비 엑셀 열 3자 매칭 (확정 20건, 담당자 조치 3건). 등록 이름 #2·#3의 실제 용도 식별표 포함 | 없음 |
| Windows 자격 증명 관리자 (담당자 PC) | 실제 ID·비밀번호 보관. 기존 계정 엑셀 2개에서 스크립트가 한 번에 일괄 등록(수기 입력 없음). 항목명은 인벤토리와 1:1 | PC 금고에만 |